**Карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **Благоустройство прилегающий территории МКОУ СОШ С.Гастелло** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** |  |
| *Ф.И.О. руководителя проекта*  *Трусковская Елена Олеговна* |
|  |
| *Адрес проживания с индексом*  *694210, РФ, Сахалинская область, Поронайский район, с. Гастелло, ул.Центральная, д. 54* |
|  |
| *Городской (с кодом) и мобильный телефоны*  *8(42431)-97-111* |
|  |
| *Адрес электронной почты (обязательно)*  *ps\_gastello@mail.ru* |
|  |
|  |
| *Адрес персонального сайта (сайта проекта)*  *Soshgastello.ru* |
|  |
| *Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)*  *Instagram: soshgatello* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок реализации проекта** |  |
| *продолжительность проекта (в месяцах)*  *7 месяцев* |
|  |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)*  *1 Февраля, 2021 г* |
|  |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)*  *Август, 2021* |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация** | **Экологическое образование сегодня стоит на первом месте. Поэтому в настоящее время жители села обращают особое внимание на состояние территории школы, на которой расположены спортивные объекты для занятий спортом и активного отдыха населения. Необходимо придать территории эстетический вид.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  **Актуальность проекта для молодежи** | На территории школы расположены спортивные объекты, которые находятся друг от друга на небольшом расстоянии. Отсутствие дорожек между ними определяет ряд неудобств. Переходя от одного объекта к другому дети пересекают грунтовку, а, значит, в сырую погоду наносится грязь на спортивные покрытия. Между открытыми плоскостными спортивными сооружениями необходимо проложить обходную дорожку шириной не менее 1,5 м Перемещаясь по дорожкам дети и взрослые не будут переносить грязь на обуви на спортивные объекты. Территория приобретёт благоприятный эстетический, санитарно – гигиенический вид.  В селе Гастелло почти весь жилой фонд признан ветхим, а большая часть села – военной территорией. Новых построек, площадок для отдыха детей, подростков и взрослых на территории села не создаются. На территории школы есть всё для отдыха и занятий спортом для всех. В школьном дворе, на спортивных площадках дети, подростки и взрослые проводят много времени. Поэтому для нас очень важен внешний вид пришкольной территории. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основная цель проекта** | **Улучшение санитарно-гигиенического режима территории школы** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Задачи проекта** | **1.Улучшение эстетической и экологической обстановки, санитарно – гигиенических условий в школе и на прилегающих к ней территориях.**  **2.Формирование у детей активной жизненной позиции, быть неравнодушными к судьбе своей малой родины.** |

|  |
| --- |
| **5. Календарный план реализации проекта**  *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* |

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг) | **Количественные показатели реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка обходных дорожек | Май – август 2021 |  |
|  | Создание газонов и клумб (бетонные ограждения) | Май – август 2021 | 4 штуки |
|  | Укладка резиновой крошки на детской игровой площадке (для дошкольной группы) | Май – август 2021 | 1 площадка |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Ожидаемые результаты:** | |
| **Качественные показатели**  *(указать подробно качественные изменения)* | **-Создание наиболее благоприятных санитарно – гигиенических условий для обучения, отдыха, игр.**  **-Улучшение вида пришкольной территории** |

|  |
| --- |
| **8. Мультипликативность**  *(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других районах)* |
| **Через Instagram** |

|  |
| --- |
| **10. Приложения** |
|  |